## Slide 1: 第5章 计划
主讲：张麟

## Slide 2
个人：如何设计2019年年度计划？
创业者：商业计划书怎么写？
HR：如何设计新员工入职培训计划？

## Slide 3: 计划的定义
计划职能的主要作用是确定目标和拟定实现目标的计划，其核心是决策。能够解决组织长期发展的问题。
因此，计划既涉及目标（做什么）也涉及达到目标的方法（怎么做）。

## Slide 4: 计划的内容：5W1H
WHAT TO DO ？ 明确计划工作的具体任务和要求
WHY TO DO ？ 明确计划工作的宗旨、目标、战略并论证可行性
WHEN TO DO ？ 规定计划中各项工作的开始和完成的进度以便控制
WHERE TO DO ？规定计划的实施地点和场所，
了解计划实施的环境条件
WHO TO DO ？ 规定计划由哪个主管部门负责
HOW TO DO ？ 规定实施计划的措施以及相应
的政策和规则，对资源进行合理分配和集中使用。

## Slide 5
有人说“计划赶不上变化，所以做计划没什么用”，你怎么看？

## Slide 6: 计划的体系与类型
按计划的期限划分
  短期、中期、长期
按制定计划的组织层次划分
  高层管理计划
  中层管理计划
  基层管理计划
按组织的职能划分
  生产计划
  营销计划
  财务计划

## Slide 7: 计划的作用
为组织活动的分工提供依据
明确组织成员行动的方向和方式
为组织资源的筹措和整合提供依据
为检查与控制组织活动奠定基础

## Slide 8: 计划编制的程序
收集资料
目标或任务分解
目标结构分析
综合平衡
编制并执行计划
Notes: 层次，各个时期保证长期，任务是否衔接协调，合理

## Slide 9: 目标的作用
导向作用：为组织指明前进的方向。
激励作用：激励组织成员的工作热情、献身精神、首创精神。
标准作用：衡量、比较和评价工作成效的标准。
基础作用：管理的基础。通过目标管理克服和避免管理上的混乱。

## Slide 10
1984年，在东京国际马拉松邀请赛中，名不见经传的日本选手山本田一出人意料地夺得了世界冠军。在他后来的自传中这么说：“每次比赛之前，我都要乘车把比赛的线路仔细地看一遍，并把沿途比较醒目的标志画下来，比如第一个标志是银行，第二个标志是一棵大树，第三个标志是一座红房子，这样一直画到赛程的终点。比赛开始后，我就以百米的速度奋力地向第一个目标冲去，等到达第一个目标后又以同样的速度向第二个目标冲去。40多公里的赛程，就被我分解成这么几个小目标轻松地跑完了。起初，我并不懂这样的道理，常常把我的目标定在40公里外的终点那面旗帜上，结果我跑到十几公里时就疲惫不堪了。

## Slide 11: 目标
好的目标的特征：
以结果而不是以行为来表达
可以量化
清楚的时间框架
有挑战又可以达到
书面的
与组织有关成员沟通过的

## Slide 12: 设立目标
传统的目标设立
目标管理（MBO）

## Slide 13: 传统的目标设立
制定组织的高层目标，然后分解为子目标并落实到组织的各个层次上。
员工个体的目标
事业部经理的目标
高层管理者
的目标
部门经理的目标
“不要担心质量，只要干活快。”
“尽量增加利润，无论采取什么手段。”
“我希望看到本事业部的利润有显著提高。”
“我们需要改善公司的绩效。”
Notes: 由于目标模糊，每个层次的管理者在确定目标时都是有偏见的

## Slide 14: 目标管理
彼得·德鲁克
（Peter F. Drucker，1909.11.19~2005.11.11）
现代管理学之父
大师中的大师

## Slide 15: 目标管理
目标管理（MBO ，Management by Objectives ）是让职工亲自参加工作目标的制定，在工作中实行自我控制，并努力完成工作目标的一种制度，它是一种全局性的组织变革措施。
目标管理的就是让每个人都有目标，每个人都有实现目标的措施。

## Slide 16: 目标管理的步骤
（1）制定目标。上下级协商确定总目标和各个部门的分目标。
（2）执行目标。组织各个层次成员为了达成目标开展活动。
（3）成果评价。对目标实施结果进行评价。
（4）实施奖惩。根据评价结果进行奖惩。
（5）制定新目标并开始新的目标管理循环。

## Slide 17: 目标管理的要点
目标体系。通过手段－目标链将组织总目标层层分解，形成目标体系。
自我的控制。组织成员是愿意承担责任的、愿意为组织做出贡献的、愿意有所成就的。
分权管理。下属人员在目标的制定和执行过程中均有一定的决策权力。
成果标准。将完成目标的程度作为评价一个人工作表现的唯一标准。

## Slide 19: 目标管理的优缺点
优点
  形成激励
  有效管理
  明确任务
  自我管理
  控制有效
不足
  强调短期目标
  目标设置困难
  无法权变

## Slide 20: 滚动计划
在一个时期的行动计划后，在执行过程中根据组织内外条件的变化定期加以修改，使计划期不断延伸，滚动向前的一种现代计划方法。
将短期计划、中期计划和长期计划有机地结合起来，根据近期计划地执行情况和环境变化情况，定期修订未来计划。
动态过程，避免了计划的凝固化，提高了计划的适应性，提高了计划对实际工作的指导作用。

## Slide 22
  在计划制定时，同时制定未来若干期的计划，但计划内容采取近细远粗的方法，即把近期的详尽计划和远期的粗略计划结合在一起。
  在近期计划完成后，根据计划的完成情况和环境变化情况，对原计划进行修订和细化。以后根据同样的原则逐期向前滚动。

## Slide 23: 网络计划技术
所需时间最长的路径为关键路线
关键路径上的任何延迟，都会导致整体目标的延迟，所以必须严格保障
美国海军在20世纪50年代为了管理“北极星”潜艇和导弹系统的开发任务而发明的工具
Notes: 美国海军在20世纪50年代为了管理“北极星”潜艇和导弹系统的开发任务而发明的工具。它将复杂任务分解为不同的活动，用网络结构清晰描述每项任务需要的人力、时间、资源的量和依赖关系。通过PERT图分析，可以一眼看到复杂任务中的关键路径，看到每项任务的前驱-后继条件，看到任何一项任务的提前或延后对其它任务的影响。